Муниципальное бюджетное дошкольное  образовательное учреждение «Детский сад общеразвивающего вида  № 26 с приоритетным осуществлением деятельности по художественно – эстетическому развитию детей»

Проект по благоустройству  территории

МБДОУ «Детский сад №26»

«Ладушка»

«Под Алыми парусами»

Ачинск, 2019г.

Название проекта: «Под Алыми парусами»

Автор проекта: Е.В. Истомина

Куратор проекта: Е.В. Истомина

Ответственные: воспитатели Е.Б. Шромова, Л.В. Грибова, С.А. Лазаренко, О.А. Кондратьева.

Прекрасный ландшафт имеет такое

воспитательное влияние на развитие

молодой души, с которым трудно

соперничать влиянию педагога.

К.Д.Ушинский

Актуальность

В нашем ДОУ всегда уделялось особое внимание оформлению территории. Планируя работу на летне-оздоровительный период, мы столкнулись с тем, что участки и прилегающие к ним цветочные зоны не несут образовательного аспекта в  соответствии с проектом МБДОУ №26 летне-оздоровительной работы  «Кругосветное путешествие», который направлен на развитие у детей интереса к истории, обычаям, традициям народов нашей планеты.

Благодаря оформлению участков в соответствии с планом территория ДОУ  будет объединена одной тематикой. Каждый игровой участок и прилегающая к ней цветочная зона, оформлены в народном стиле, одного из государств мира. Все эти комплексные мероприятия позволят   сформировать познавательные интересы, социально-нравственные и эстетические чувства дошкольников. Созданная комплексная система работы в детском саду, станет интересным, увлекательным процессом, как для детей, так и для взрослых.

Вид проекта: информационно-практико-ориентированный, долгосрочный, коллективный.

Цель проекта: создать условия для организации игровой и познавательной деятельности, психологического комфорта у воспитанников через благоустройство и озеленение территории МБДОУ «Детский сад 26»

Задачи:

- Формирование и закрепление знаний полученных в процессе реализации летне оздоровительного проекта «Кругосветное путешествие», через тематически оформленные участки ДОУ;

- Воспитание у детей познавательного интереса к природе, развитие наблюдательности, мыслительной деятельности и бережного отношения к ней.

- Вовлечение родительской общественности и педагогов ДОУ в социально значимую деятельность по благоустройству, озеленению и ландшафтному дизайну территории ДОУ.

Ожидаемый результат: у детей сформируются и закрепятся знания полученные в процессе реализации летне оздоровительного проекта «Кругосветное путешествие».

Участники:

Педагоги, дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет, воспитанники ДОУ), их родители (законные представители).

Срок реализации проекта: апрель – август 2019 года

Предварительный этап: апрель – май 2019 года

- Создание творческой группы педагогов для разработки и написания проекта по благоустройству территории ДОУ.

- Разработка проекта по благоустройству территории МБДОУ «Детский сад №26» «Под Алыми парусами».

- Подборка и посев цветов на рассаду.

- Разработка  карточек – схем оформления клумб и участков территории ДОУ.

- Изготовление иллюстраций плоскостных и объемных фигур для оформления участков с учетом индивидуального тематического оформления.

- Уборка территории, стрижка кустарников, посадка кустарников для живой изгороди.

Основной – июнь 2019 года

- Подготовка клумб для посадки растений (перекопка, рыхление).

- Изготовление земляных, деревянных и металлических  форм  для оформления клумбы.

- Высадка растений и оформление клумб плоскостными и объемными фигурами, изготовленными из бросового материала.

- Оформление центрального входа цветочными вазонами и подвесными кашпо.

- Тематическое оформление веранд и игровых площадок в соответствии с летне – оздоровительным проектом «Кругосветное путешествие».

План реализации проекта

| Срок |  |  | Мероприятия | Ответственные |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Апрель 2019 |  |  | Создание творческой группы педагогов для разработки и написания проекта по благоустройству территории ДОУ. | Заведующий О.В. Вальд, Старший воспитатель С.И. Киселёва |  |  |
| Апрель 2019 |  |  | Разработка проекта по благоустройству территории МБДОУ «Детский сад №26» «Под Алыми парусами». | Воспитатели: Е.В. Истомина, Е.Б. Шромова, Л.В. Грибова, С.А. Лазаренко, О.А. Кондратьева. |  |  |
| Апрель 2019 |  |  | Подборка и посев цветов на рассаду. | Воспитатели: Е.В. Истомина, Е.Б. Шромова, Л.В. Грибова. |  |  |
| Май 2019 |  |  | Разработка карточек – схем оформления клумб и участков территории ДОУ. | Воспитатели: Е.В. Истомина, Е.Б. Шромова. |  |  |
| Май 2019 |  |  | Изготовление иллюстраций плоскостных и объемных фигур для оформления участков с учетом индивидуального тематического оформления. | Воспитатель: С.А. Лазаренко, О.А. Кондратьева |  |  |
| Май 2019 |  |  | Уборка территории, стрижка кустарников, посадка кустарников для живой изгороди | Воспитатели: Е.В. Истомина, Е.Б. Шромова, Л.В. Грибова, С.А. Лазаренко, О.А. Кондратьева. |  |  |
| Июнь 2019 |  |  | Подготовка клумб для посадки растений (перекопка, рыхление). | Воспитатели: Л.В. Грибова, С.А. Лазаренко |  |  |
| Июнь 2019 |  |  | Изготовление земляных, деревянных и металлических форм для оформления клумбы. | Воспитатели: Е.В. Истомина, Е.Б. Шромова |  |  |
| Июнь 2019 |  |  | Оформление центрального входа цветочными вазонами и подвесными кашпо. | Воспитатели: Е.В. Истомина, О.А. Кондратьева. |  |  |
| Июнь 2019 |  |  | Тематическое оформление веранд и игровых площадок в соответствии с летне – оздоровительным проектом «Кругосветное путешествие». | Воспитатели: Л.В. Грибова, О.А. Кондратьева. |  |  |
| Тематическое оформление веранд и групповых участков ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Июнь 2019 |  | Участок «Россия» |  |  | Группа №10 |  |
|  |  | Участок «Франция» |  |  | Группа №11 |  |
|  |  | «Греция» |  |  | Группа №3 |  |
|  |  | «Америка» |  |  | Группа №5 |  |
|  |  | «Бразилия» |  |  | Группа №1 |  |
|  |  | «Турция» |  |  | Группа №9 |  |
|  |  | «Япония» |  |  | Группа №12 |  |
|  |  | «Австралия» |  |  | Группа №8 |  |
|  |  | «Китай» |  |  | Группа №13 |  |
|  |  | «Африка» |  |  | Группа №7 |  |
|  |  | «Италия» |  |  | Группа №2 |  |
|  |  | «Германия» |  |  | Группа №4 |  |
| Тематическое оформление клумб ДОУ |  |  |  |  |  |  |
| Июнь 2019 | Клумба «Алые паруса» |  |  |  |  | Е.В. Истомина, группа №1 |
|  | Клумба «Белоснежка и семь гномов» |  |  |  |  | Е.Б. Шромова , группа №4 |
|  | Альпийская горка «Каменный цветок» |  |  |  |  | Л.В. Грибова, группа №3 |
|  | Клумба «Чайная роза» |  |  |  |  | О.А. Кондратьева, группа №10 |
|  | Мини - огород «Чиполино» |  |  |  |  | С.А. Лазаренко, группа №11 |
|  | Клумба «Пиратский клад» |  |  |  |  | Л.В. Грибова, группа №6 |
|  | Клумба «Морское царство» |  |  |  |  | Е.В. Истомина, группа №8, 9, 12, 13 |
|  | Клумба «Сказочный калейдоскоп» |  |  |  |  | О.А. Кондратьева, Л.В. Грибова, С.А. Лазаренко, Группа № 2, 5, 7 |
| Изготовление деревянных, металлических форм. Плоскостных и объемных фигур. |  |  |  |  |  |  |
| Июнь 2019 |  | Деревянный корабль 1шт |  |  |  | Группа №1 |
|  |  | Металлический цветок 1шт |  |  |  | Группа №10 |
|  |  | Морские обитатели 12 шт |  |  |  | Группа №8,9,12 |
|  |  | Сундук 1шт и жемчужины 6 шт |  |  |  | Группа №6 |
|  |  | Гномики 7 шт |  |  |  | Группа №4 |
|  |  | Лебеди 4 шт |  |  |  | Группа №2,5 |
|  |  | Гусеница 2 шт |  |  |  | Группа №8 |
|  |  | Пауки 2шт + паутина |  |  |  | Группа №13 |
|  |  | Колобок 1 шт |  |  |  | Группа №7 |

Заключительный – август 2019 года

- Оформление «Аллея народов мира»

- Презентация для отчета на педагогическом совете «Алые паруса»

Клумба «Алые паруса»

Клумба «Белоснежка и семь гномов»

Альпийская горка «Каменный цветок»

Клумба «Морское царство»

Клумба «Чайная роза»

Мини  - огород «Чиполино»

Уголок «Лесная паутина»

Клумба «Пиратский клад»

Клумба «Сказочный калейдоскоп»

Проверка уникальности

Уникальность: 87.02%

pdds48.edumsko.ru/about/indicators/post/87707 8%

открытыйурок.рф/статьи/588349/ 6%